	
	
	


Приложение 

к Постановлению  главы администрации
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
от 19  января 2024 г. № 27
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района
 Бирский район Республики Башкортостан»
	№ п/п
	Наименование программы
	Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

	1
	Основание для разработки программы
	-Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 г. N 151 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан" (с изменениями и дополнениями);

-Устав МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ

	2
	Заказчик (заказчик – координатор) программы
	Администрация городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

	3
	Основные разработчики программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

	4
	Цели и задачи программы
	Цели: 

-повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, улучшение экологической обстановки и благоприятных условии жизнедеятельности человека при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.
Задачи:

-увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ;

-замена и установка дорожных знаков;

-обслуживание средств организации дорожного движения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

	5
	Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
	-доля автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после ремонта, 

-количество перекрестков, оснащенных светофорными объектами, шт;

-доля автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками, 

	6
	Сроки и этапы реализации программы
	2024-2026 годы,

	7
	Перечень подпрограмм
	нет

	8
	Объемы и источники финансирования программы
	Источники и направления финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026

	
	
	Всего, в т.ч.
	106285,57
	34052,97
	35536,64
	36695,96

	
	
	субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	70492,00
	22582,00
	23485,00
	24425,00

	
	
	бюджет МР Бирский район РБ
	1073,49
	343,89
	357,64
	371,96

	
	
	бюджет городского поселения г.Бирск МР Бирский район РБ
	34720,08
	11127,08
	11694,00
	11899,00

	
	
	Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом  возможностей бюджетов всех уровней;

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности.

	9
	Ожидаемые конечные результаты программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП
-  увеличение пропускной способности улично-дорожной сети


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского поселения город Бирск и условия жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог городского поселения город Бирск составляет 235,2 км., из них с твердым покрытием – 158,8 (67%) км., не с твердым покрытием – 76,40 (33%) км., соответствует требованиям – 86,8 (37%) км., не соответствует требованиям – 148,4 (63%) км. Муниципальная дорожная сеть городского поселения город Бирск представлена 307 улицами, проездами и переулками. Общая протяженность тротуаров составляет 50,2 км.

Имеющиеся автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения город Бирск  в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.      
Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 мая 2017 г. N 658 "О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения"  межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 5 лет. 
  Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2-3 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же постановления необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10 лет.  

 Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию автомобильных дорог.
Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной программы транспортного развития, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития города, а также будет способствовать экономическому росту городского поселения город Бирск.

Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения позволит сконцентрировать ресурсы Дорожного фонда и местных бюджетов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и в целом даст возможность снизить аварийность на дорогах города и сохранить жизни и здоровье граждан.
2.Основные цели и задачи программы
Цели программы: 

-повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, улучшение экологической обстановки и благоприятных условии жизнедеятельности человека при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ;

- содержание дорожных знаков;

- обслуживание средств организации дорожного движения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

- оформление документов по регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ;


Важнейшими целевыми показателями  реализации программы являются:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после ремонта, %.
- количество перекрестков, оснащенных светофорными объектами составит, шт;

- доля автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками составит,  %.
3. Перечень программных мероприятии

Для достижения цели программы и решения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе:
- содержание светофорных объектов;

-содержание дорожных знаков, 
- замена и установка дорожных знаков;

- приобретение  и установка искусственных дорожных неровностей;

- приобретение и установка светофорных объектов;

2. Содержание дорог местного значения.

3. Ремонт и капитальный ремонт дорог.

                                                                                                                     ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 
	N 
п/п
	Наименование 
мероприятий  
	Исполнитель
	Срок   
исполнения
	Направление и источник 
финансирования     
	Прогнозируемый объем  
финансирования,    тыс. рублей      
	Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий
программы 

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе по  годам      
	

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026 
	

	1 
	2       
	3     
	4     
	5            
	6  
	7   
	8  
	9  
	10     

	1
	Содержание технических средств организации дорожного движения:
	МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
	2024-2026
	Всего, тыс. руб.                  
	12184,57
	3627,08
	4174,94
	4382,55
	Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП

	
	
	
	
	в том числе:            
	
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	
	
	
	
	

	1.1.
	-оплата стоимости электроэнергии светофорных объектов
	
	2024-2026
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	407,57
	133,08
	135,94
	138,55
	

	1.2.
	-обслуживание светофорных объектов, содержание дорожных знаков, пешеходных ограждений
	
	2024-2026
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	7177,00
	1994,00
	2489,00
	2694,00
	

	1.3
	-приобретение и установка светофорного объекта
	
	2024-2026
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ   
	4600,00
	1500,00
	1550,00
	1550,00
	

	2
	Содержание дорог местного значения
	МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
	2024-2026
	Всего, тыс. руб.
	94101,00
	30425,89
	31361,70
	32313,41
	Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП

	
	
	
	
	в том числе:            
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	70492,00
	22582,00
	23485,00
	24425,00
	

	
	
	
	
	бюджет МР Бирский район РБ     
	1073,49
	343,89
	357,64
	371,96
	

	
	
	
	
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	22535,51
	7500,00
	7519,06
	7516,45
	

	3
	Ремонт и капитальный ремонт дорог
	МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
	2024-2026
	Всего, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет МР Бирский район РБ     
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дорожный фонд МР Бирский район РБ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	106285,57
	34052,97
	35536,64
	36695,96
	


4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

	Источники и направления финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	в том числе по годам:

	
	
	2024
	2025
	2026

	Всего, в т.ч.
	106285,57
	34052,97
	35536,64
	36695,96

	субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	70492,00
	22582,00
	23485,00
	24425,00

	бюджет МР Бирский район РБ
	1073,49
	343,89
	357,64
	371,96

	Средства бюджета городского поселения г.Бирск МР Бирский район РБ
	34720,08
	11127,08
	11694,00
	11899,00

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан» 

(полное наименование программы)

	Источники и направления финансирования  
	Финансовые затраты,   
тыс. рублей

	
	всего
	в том числе по  
годам       

	
	
	2024
	2025
	2026

	1                     
	2  
	3   
	4  
	5  

	Всего,                                    
	106285,57
	34052,97
	35536,64
	36695,96

	в том числе:                              
	
	
	
	

	субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	70492,00
	22582,00
	23485,00
	24425,00

	бюджет МР Бирский район РБ     
	1073,49
	343,89
	357,64
	371,96

	Дорожный фонд МР Бирский район РБ    
	
	
	
	

	Средства бюджета городского поселения г.Бирск МР Бирский район РБ
	34720,08
	11127,08
	11694,00
	11899,00


СВОДНЫЕ ЗАТРАТЫ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 

	№ 
	Наименование 
	Единица 
измерения
	Количество      
	Стоимость
единицы, тыс.руб. 
	Сумма затрат, тыс.руб.      
	Источник
финанси-
рования 
	Приме-
чание 

	
	
	
	всего
	в том числе по 
годам     
	
	всего
	в том числе по  
годам       
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	2024
	2025 
	2026
	
	

	1 
	2      
	3    
	4  
	5   
	6  
	7 
	8    
	9  
	10  
	11  
	12  
	13   
	14  

	1
	
	объект
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	    
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого                                                  
	
	
	
	
	
	


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 

(полное наименование программы)

                                          (тыс. рублей в действующих ценах)

	N 
п/п
	Исполнитель   
	Источник и     
направление    
финансирования   
	Объем финансирования      

	
	
	
	всего  
	в том числе по годам 

	
	
	
	
	2024
	2025  
	2026

	1 
	2        
	3         
	4    
	5   
	6   
	7   

	1
	МКУ «Управление благоустройства» МР Бирский район РБ
	Бюджет МР Бирский район РБ
	1073,49
	343,89
	357,64
	371,96

	2
	МКУ «Управление благоустройства» МР Бирский район РБ
	Субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	77352,0
	25660,0
	31614,0
	20078,0

	3
	Администрация ГП г.Бирск МР Бирский район РБ
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	
	
	
	

	4
	Администрация МР Бирский район РБ
	Субсидии из бюджета Республики Башкортостан
	
	
	
	

	5
	МКУ «Управление благоустройства» МР Бирский район РБ
	Дорожный фонд МР Бирский район РБ
	
	
	
	

	6
	МКУ «Управление благоустройства» МР Бирский район РБ
	Бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ     
	34720,08
	11127,08
	11694,00
	11899,00

	Всего                                    
	106285,57
	34052,97
	35536,64
	36695,96


5. Механизм реализации Программы

Ежегодно до 1 августа текущего года МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ готовит и предоставляет:

- в администрацию бюджетную заявку на финансирование из бюджета ГП г.Бирск МР Бирский район РБ мероприятий Программы на очередной финансовый год (форма приведена в приложении № 1 к Программе);

- в администрацию обоснование объемов финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования (форма приведена к приложении № 2 к Программе).

При необходимости МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ вносит до 1 августа текущего года предложения в Администрацию о продлении срока реализации Программы, который истекает в текущем году.

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация.

Контроль за целевым использованием средств бюджета ГП г.Бирск МР Бирский район РБ, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ отдела  экономического развития, промышленности и инвестиций администрации, финансового управления администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. По результатам указанных проверок вносятся предложения о целесообразности дальнейшей реализации программных мероприятий.

В год завершения срока реализации Программы МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ готовит доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за отчетный период и весь период реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Важнейшими целевыми показателями к моменту реализации программы являются:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после ремонта составит 41,82 %.

-количество перекрестков, оснащенных светофорными объектами составит 22 шт;

-доля автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками составит 90 %.
ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 

	N 
п/п
	Система    
показателей  
оценки    
эффективности 
	Наименование
мероприятий 
	Фактическое
значение  
показателя 
на момент 
разработки 
программы 
	Изменение значений
показателя по   
годам       
	Значение 
показателя
на момент 
окончания 
действия 
программы 

	
	
	
	
	2024
	2025 
	2026
	

	1 
	2       
	3      
	4     
	5   
	6  
	7  
	8     

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %
	ремонт дорог
	65,68
	63,18
	60,68
	58,18
	58,18

	2
	Количество перекрестков, оснащенных светофорными объектами, шт.
	приобретение и установка светофорного объекта
	19
	20
	21
	22
	22

	3
	Доля автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками, %
	замена и установка дорожных знаков
	70
	75
	80
	85
	85

	4
	Количество искусственных дорожных неровностей, шт.
	приобретение и установка искусственных дорожных неровностей
	29
	33
	37
	41
	41


Приложение № 1
к муниципальной программе 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 

на очередной финансовый год и плановый период

Заказчик программы    Администрация ГП г.Бирск МР Бирский район РБ
Исполнитель программы МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
                                          (тыс. рублей в действующих ценах)

	Направление и источник 
финансирования     
	Объем финансирования (по годам)                     

	
	_________ год 
(отчетный)    
	___________ год   
(текущий)        
	Плановый период          

	
	
	
	___________ год
(очередной)    
	последующие 2 года 

	
	
	предусмотренный
программой   
	оценка
	
	_____ год
	_____ год

	1            
	2       
	3       
	4   
	5       
	6    
	7    

	Капитальные  вложения  -
всего,                  
	
	
	
	
	
	

	в том числе:            
	
	
	
	
	
	

	бюджет РФ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет РБ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	

	НИОКР - всего,          
	
	
	
	
	
	

	в том числе:            
	
	
	
	
	
	

	бюджет РФ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет РБ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы - всего, 
	
	
	
	
	
	

	в том числе:            
	
	
	
	
	
	

	бюджет РФ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет РБ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	

	Всего,                  
	
	
	
	
	
	

	в том числе:            
	
	
	
	
	
	

	бюджет РФ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет РБ               
	
	
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР Бирский район РБ  
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2
к муниципальной программе 
ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Транспортное развитие  городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» 

на очередной финансовый год и последующие два года *)

Муниципальный заказчик программы Администрация ГП г.Бирск МР Бирский район РБ
Исполнитель программы МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
                                          (тыс. рублей в действующих ценах)

	N 
п/п
	Наименование      
мероприятий программы 
	Единица   
измерения  
	Количество  
	Стоимость
единицы 
	Сумма 
	Приме-
чание  (Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий
программы)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого                                                  
	
	


*) В пояснительной записке обоснование объемов финансирования приводится по каждому 
финансовому году.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

за ______________________________________________________

(отчетный период текущего года)
Муниципальный заказчик программы Администрация ГП г.Бирск МР Бирский район РБ
Исполнитель программы МКУ «Управление благоустройства» городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ
                                          (тыс. рублей в действующих ценах)

	Направление и источник    
финансирования        
	Объем финансирования        
	Результат  
реализации  
мероприятий 
программы (в 
натуральном и стоимостном выражениях) 

	
	прогнозируемый
на реализацию программы в  
текущем году 
	выделенный
за    отчетный 
период  
	освоенный
за    отчетный 
период  
	

	1               
	2       
	3     
	4    
	5      

	Капитальные вложения - всего, 
	
	
	
	

	в том числе:                  
	
	
	
	

	бюджет Российской Федерации   
	
	
	
	

	бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ       
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР       
	
	
	
	

	внебюджетные источники        
	
	
	
	

	НИОКР - всего,                
	
	
	
	

	в том числе:                  
	
	
	
	

	бюджет Российской Федерации   
	
	
	
	

	бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ       
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР       
	
	
	
	

	внебюджетные источники        
	
	
	
	

	Прочие расходы - всего,       
	
	
	
	

	в том числе:                  
	
	
	
	

	бюджет Российской Федерации   
	
	
	
	

	бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ       
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР       
	
	
	
	

	внебюджетные источники        
	
	
	
	

	Всего,                        
	
	
	
	

	в том числе:                  
	
	
	
	

	бюджет Российской Федерации   
	
	
	
	

	бюджет Республики Башкортостан
	
	
	
	

	бюджет МР Бирский район РБ       
	
	
	
	

	бюджет ГП г.Бирск МР       
	
	
	
	

	внебюджетные источники        
	
	
	
	

	в том числе:                  
	
	
	
	

	мероприятие 1                 
	
	
	
	

	мероприятие 2                 
	
	
	
	


Примечание: Отчет представляется с пояснительной запиской.

